WMS seçim araç seti · SET-05

# WMS sözleşme rehberi

Sözleşme, seçim sürecinde verilen sözlerin yazıya döküldüğü yerdir. Bu rehber, hukuk danışmanınızla birlikte gözden geçirmeniz gereken ticari ve operasyonel maddeleri listeler.

Bu rehber hukuki danışmanlık değildir. Sözleşmeyi imzalamadan önce hukuk danışmanınıza inceletin.

# Sözleşme paketi

WMS alımı çoğunlukla birden fazla belgeden oluşur. Hangi belgenin öncelikli olduğunu (çelişki halinde) sözleşmede yazın.

| Belge | Neyi düzenler? |
| --- | --- |
| Lisans veya abonelik sözleşmesi | Yazılımı kullanım hakkı, ücretler, süre, yenileme |
| Uygulama (proje) sözleşmesi ve kapsam belgesi | Kurulum işleri, çıktılar, kabul, takvim, ödeme planı |
| Destek ve bakım sözleşmesi / SLA | Destek saatleri, yanıt ve çözüm süreleri, erişilebilirlik, hizmet kredisi |
| Veri işleme sözleşmesi | Kişisel verilerin işlenmesi, güvenlik tedbirleri, alt işleyenler |

# Lisans ve abonelik

☐  Lisans birimi açıkça tanımlı mı (adlandırılmış / eşzamanlı kullanıcı, el terminali, depo, işlem hacmi)? El terminali kullanıcıları ayrı mı sayılıyor?

☐  Hacim veya kullanıcı aşımında ne olur? Ek lisans birim fiyatı sözleşmede sabit mi?

☐  Yeni depo, şirket veya ülke eklemek ek lisans gerektiriyor mu?

☐  Yıllık fiyat artışının yöntemi ve üst sınırı yazılı mı?

☐  Abonelikte süre, otomatik yenileme ve fesih bildirim süreleri ne?

☐  Test / eğitim ortamı ücrete dahil mi?

☐  Kalıcı lisansta bakım ücreti neye göre hesaplanıyor ve bakımı bırakırsanız ne olur?

# Uygulama sözleşmesi

☐  Kapsam belgesi sözleşmenin eki mi? Gereksinim matrisindeki yanıtlar (Standart / Yapılandırma / Geliştirme) taahhüt olarak bağlayıcı mı?

☐  Fiyat modeli net mi: sabit fiyat mı, harcanan zaman ve malzeme mi? Sabit fiyatta nelerin dahil olmadığı yazılı mı?

☐  Kabul kriterleri ve kabul testi süreci tanımlı mı? Sessiz kalma kabul sayılıyor mu?

☐  Ödemeler kilometre taşlarına ve kabule bağlı mı? Son ödeme canlıya geçiş ve hiper-bakım sonrasına mı bırakılmış?

☐  Değişiklik talebi süreci ve günlük / saatlik ücretler sözleşmede mi?

☐  Tedarikçinin kilit ekip üyeleri isimle yazılı mı? Değişiklikte onayınız gerekiyor mu?

☐  Gecikme halinde yaptırım veya hizmet kredisi var mı?

# Hizmet seviyesi (SLA) ve destek

☐  Öncelik seviyeleri (kritik, yüksek, normal) tanımlı mı ve “kritik” sevkiyatın durmasını kapsıyor mu?

☐  Her seviye için ilk yanıt ve çözüm / geçici çözüm süreleri yazılı mı? Destek saatleri vardiyalarınızı karşılıyor mu?

☐  Bulut hizmetinde aylık erişilebilirlik taahhüdü ve ölçüm yöntemi ne? Planlı bakım bu hesaptan hariç mi?

☐  SLA ihlalinde hizmet kredisi veya fesih hakkı var mı?

☐  Sürüm yükseltmeleri ücrete dahil mi? Özel geliştirmelerin yeni sürüme taşınması kimin sorumluluğunda?

☐  Ürünün destek süresi sonu (end of life) politikası ne?

# Veri sahipliği, güvenlik ve KVKK

☐  Tüm operasyon verisinin (ana veri, hareketler, raporlar) müşteriye ait olduğu açıkça yazılı mı?

☐  Tedarikçinin veriyi hangi amaçlarla kullanabileceği sınırlandırılmış mı (ör. anonim istatistik)?

☐  KVKK (6698 sayılı Kanun) kapsamında roller belirlenmiş mi: müşteri veri sorumlusu, tedarikçi veri işleyen?

☐  Verinin barındırıldığı ülke ve veri merkezi yazılı mı? Yurt dışına aktarım varsa KVKK'nın 9. maddesindeki şartlar karşılanıyor mu? Güncel düzenlemeyi hukuk danışmanınızla kontrol edin.

☐  Alt işleyenlerin listesi ve değişiklikte bildirim yükümlülüğü var mı?

☐  Güvenlik tedbirleri, yedekleme, felaket kurtarma hedefleri ve güvenlik ihlali bildirimi süreleri yazılı mı?

☐  Bağımsız denetim raporlarını veya sertifikaları talep etme hakkınız var mı?

# Çıkış ve veri iadesi

☐  Sözleşme bittiğinde veya feshedildiğinde verinin hangi formatta (ör. CSV, veritabanı yedeği) ve kaç gün içinde teslim edileceği yazılı mı?

☐  Veri iadesinden sonra tedarikçideki kopyaların silinmesi ve bunun belgelenmesi şart mı?

☐  Geçiş döneminde (yeni sisteme taşınana kadar) hizmetin makul bir süre uzatılabilmesi mümkün mü?

☐  Kurum içi kurulumda kaynak kod emaneti (escrow) gerekiyor mu? Tedarikçi faaliyetini durdurursa ne olur?

☐  Fesih halleri (ör. sürekli SLA ihlali, iflas, kontrol değişikliği) ve fesihte iade edilecek ücretler tanımlı mı?

# Fikri mülkiyet ve sorumluluk

☐  Size özel yapılan geliştirmelerin, raporların ve entegrasyonların sahibi kim? En azından süresiz kullanım hakkınız var mı?

☐  Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet taleplerine karşı tedarikçinin sizi koruma (tazmin) yükümlülüğü var mı?

☐  Sorumluluk sınırı (ör. yıllık ücret kadar) makul mü? Veri ihlali ve gizlilik ihlali bu sınırdan hariç tutulmuş mu?

☐  Uyuşmazlıkta uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme / tahkim belirlenmiş mi?

# İmzadan önce son kontrol

- Teklif, gereksinim matrisi, demo notları ve referans görüşmelerinde verilen sözler sözleşmeye veya eklerine yansıdı mı?

- 5 yıllık toplam maliyet sözleşmedeki rakamlarla yeniden hesaplandı mı?

- Operasyon, BT, finans ve hukuk birimleri sözleşmeyi gördü mü?

Bu belge genel bir çalışma şablonudur; hukuki, mali veya teknik danışmanlık yerine geçmez. Kendi koşullarınıza göre uyarlayın.